Pastor Enéas Tognini

Fatec Ipiranga

TADS – Laboratório de Engenharia de Software

Proposta Técnica

CHUTE – Comunidade de Habilidade e União de Talentos Esportivos

Histórico de Versões

| Versão | Motivo | Data |
| --- | --- | --- |
| V1.0.0 | Versão inicial | 09/02/2026 |
| V2.0.0 | Versão base - #Sprint01 | 18/03/2026 |
| V2.5.0 | Novas features - #Sprint02 | 08/04/2026 |
| V3.0.0 | Deploy e Estabilização - #Sprint03 | 29/04/2026 |
| V4.0.0 | Times, Feed Social, Sorteio, CRUD - #Sprint04 | 20/05/2026 |

Seção I

Plano de Projeto

Descrição do Problema

# Contextualização do cenário:

O futebol amador é uma atividade amplamente praticada no Brasil, envolvendo jogadores, técnicos, árbitros, locadores de quadras e outros profissionais ligados ao esporte. Entretanto, a organização dessas atividades ainda ocorre, na maioria das vezes, de forma informal, utilizando aplicativos de mensagens, planilhas ou redes sociais.

Essa falta de centralização dificulta a gestão de partidas, convites de jogadores, organização de times, reserva de quadras e registro de estatísticas dos jogos. Além disso, jogadores amadores possuem pouca visibilidade sobre seu desempenho ou oportunidades de participação em equipes.

Os principais usuários impactados por esse cenário são:

- Jogadores amadores

- Organizadores de partidas

- Técnicos e olheiros

- Árbitros

- Locadores de quadras

- Fotógrafos esportivos

# Definição clara do problema:

Atualmente não existe uma plataforma centralizada voltada especificamente para o ecossistema do futebol amador que permita:

- Organizar partidas

- Gerenciar convites de jogadores

- Formar times equilibrados

- Reservar quadras

- Registrar estatísticas das partidas

- Promover interação social entre os participantes

Como consequência, a organização das partidas depende de processos manuais e desorganizados, o que gera dificuldades logísticas e falta de visibilidade para os jogadores.

# Consequências do problema:

A ausência de um sistema estruturado gera diversos impactos negativos:

- Dificuldade para organizar jogos e encontrar jogadores

- Falta de controle sobre convites e confirmações

- Problemas de conflito de horários nas quadras

- Ausência de estatísticas e histórico de partidas

- Baixa visibilidade para jogadores amadores

- Dependência de múltiplas ferramentas desconectadas

Esses problemas afetam diretamente a experiência dos participantes e reduzem a eficiência na organização das partidas.

# Justificativa para resolver o problema:

A criação de uma plataforma dedicada ao futebol amador permitirá centralizar as principais funcionalidades necessárias para organizar partidas e interagir com outros jogadores.

Com isso, será possível:

- Facilitar a organização de jogos

- Melhorar a comunicação entre os participantes

- Registrar estatísticas e desempenho dos jogadores

- Promover networking esportivo

- Criar novas oportunidades de visibilidade para atletas amadores

Além disso, a solução pode contribuir para a digitalização de um setor que ainda possui baixo nível de adoção tecnológica.

Proposta de Solução

# Visão geral do sistema proposto:

Propõe-se o desenvolvimento de uma plataforma digital chamada CHUTE, voltada para a organização e gestão de partidas de futebol amador, além da interação social entre os participantes do ecossistema esportivo.

O sistema permitirá que usuários criem perfis e participem de diversas funcionalidades relacionadas ao futebol, incluindo criação de partidas, gestão de times, convites para jogadores e registro de estatísticas.

Como a solução resolve o problema:

A plataforma CHUTE centraliza as principais funcionalidades necessárias para organizar e participar de partidas de futebol amador.

Entre as funcionalidades principais estão:

- Cadastro de usuários com diferentes perfis (jogador, técnico, árbitro, locador, olheiro e fotógrafo)

- Criação e gestão de times

- Organização de partidas

- Convite e confirmação de jogadores

- Sorteio de times balanceados

- Reserva de quadras

- Registro de estatísticas das partidas

- Rede social interna para compartilhamento de conteúdo

Essas funcionalidades permitem reduzir a desorganização atual e oferecer uma experiência mais estruturada para os participantes.

Tecnologia ou abordagem a ser usada (opcional, de forma macro):

O sistema será desenvolvido como um aplicativo mobile, acessível por dispositivos móveis como smartphones e tablets. A aplicação permitirá que os usuários organizem partidas, interajam com outros participantes e gerenciem seus perfis diretamente pelo celular, proporcionando maior praticidade e mobilidade no uso da plataforma.

A arquitetura seguirá o modelo cliente-servidor, no qual o aplicativo mobile se comunicará com um backend responsável pelo processamento das regras de negócio, autenticação de usuários e gerenciamento de dados, garantindo organização, escalabilidade e segurança no funcionamento do sistema.

Público-alvo / usuários da solução:

O sistema será utilizado por diferentes perfis de usuários dentro do ecossistema do futebol amador:

- Jogadores

- Técnicos

- Árbitros

- Olheiros

- Fotógrafos esportivos

- Locadores de quadras

Cada perfil terá acesso a funcionalidades específicas dentro da plataforma.

Benefícios esperados:

A implementação do sistema proporcionará diversos benefícios, tais como:

- Centralização da organização de partidas

- Maior facilidade na criação de jogos

- Melhor comunicação entre jogadores

- Registro de histórico e estatísticas de partidas

- Maior visibilidade para jogadores amadores

- Melhoria na experiência de organização de jogos

Escopo do Projeto

O que será incluído no projeto (escopo incluído):

O sistema incluirá os seguintes módulos e funcionalidades principais:

- Cadastro e autenticação de usuários

- Criação e gerenciamento de perfis

- Gestão de times

- Convite e aceitação de membros em equipes

- Criação e organização de partidas

- Reserva de quadras

- Sistema de convites para jogos

- Sorteio automático de times balanceados

- Registro de estatísticas de partidas

- Rede social interna para compartilhamento de conteúdo

- Feed de posts e interações entre usuários

O que será excluído ou deixado para versões futuras (escopo excluído):

As seguintes funcionalidades não serão implementadas nesta versão do projeto:

- Sistema de pagamentos online

- Integração com gateways de pagamento

- Notificações push e inteligência artificial

- Sistema de ranking profissional

- Integração com federações esportivas

Essas funcionalidades poderão ser consideradas em versões futuras do sistema.

Limitações de escopo (opcional):

Por se tratar de um projeto acadêmico, existem algumas limitações:

- O sistema será desenvolvido como um protótipo funcional

- Não haverá foco em escalabilidade para grande volume de usuários

- Algumas funcionalidades poderão utilizar dados simulados durante o desenvolvimento

- O sistema não terá integração com sistemas externos reais nesta fase

Papéis e Responsabilidades

| Integrante | Papel | Responsabilidades Principais |
| --- | --- | --- |
| Gabriel V. | Gerente de Projeto | Gestão de cronograma, prazos, comunicação e riscos do projeto |
| Gabriel V. | Product Owner (P.O) | Gestão do Backlog, definição de requisitos e priorização de valor de negócio |
| Gabriel V. | Documentador | Documentação de APIs (Swagger,OpenAPI), diagramas de arquitetura e manuais. |
| Gabriel V. | Arquiteto | Definição de limites de serviços (Bounded Contexts) e padrões de comunicação. |
| Gabriel V. | Dev Backend | Implementação das regras de negócio, APIs e persistência de dados. |
| Gabriel V. | Dev Frontend | Desenvolvimento da interface e consumo de serviços via API Gateway |
| Gabriel V. | DevOps / QA | Orquestração de containers (Docker), CI/CD e testes de integração. |

Seção II

Proposta Técnica

Detalhamento da Proposta de Solução

Regras de Negócio

- Um usuário deve possuir cadastro para acessar a plataforma.

- Um usuário pode assumir diferentes papéis dentro do sistema (jogador, técnico, árbitro, etc.).

- Um time deve possuir pelo menos um administrador responsável.

- Apenas organizadores podem criar partidas.

- Uma quadra não pode ser reservada para dois jogos no mesmo horário.

- Jogadores podem aceitar ou recusar convites para partidas.

- Uma partida só é confirmada quando o número mínimo de jogadores é atingido.

- Após o jogo, o organizador pode registrar estatísticas da partida.

- O sistema pode sortear times automaticamente com base no nível dos jogadores.

- Usuários podem interagir através de posts e comentários na rede social interna.

Requisitos Funcionais

RF01 – Permitir cadastro de usuários na plataforma.
RF02 – Permitir login e autenticação de usuários.
RF03 – Permitir edição de perfil de usuário.
RF04 – Permitir criação e gerenciamento de times.
RF05 – Permitir convite de usuários para participar de times.
RF06 – Permitir criação de partidas.
RF07 – Permitir envio de convites para jogadores participarem de partidas.
RF08 – Permitir aceitação ou recusa de convites para jogos.
RF09 – Permitir registro de estatísticas das partidas.
RF10 – Permitir sorteio automático de times balanceados.
RF11 – Permitir criação de posts na rede social do sistema.
RF12 – Permitir curtidas e comentários em posts.
RF13 – Permitir cadastro e gestão de quadras.
RF14 – Permitir consulta de partidas agendadas.

Requisitos Não Funcionais

RNF01 – O sistema deve possuir interface mobile responsiva (Android).
RNF02 – O sistema deve garantir autenticação segura utilizando tokens JWT.
RNF03 – O sistema deve possuir arquitetura cliente-servidor.
RNF04 – O sistema deve permitir escalabilidade futura.
RNF05 – O sistema deve possuir armazenamento persistente em banco de dados.
RNF06 – O sistema deve possuir tempo de resposta adequado para operações comuns.

Diagramas

Diagrama de Classes

Diagrama de Caso

Caso de Uso geral

Especificação do Caso de uso

| CSU001 – Realizar Login |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Este caso de uso tem como objetivo realizar o login em uma plataforma online. |
| Ator Primário: | Jogador, técnico, locador, olheiro, fotógrafo e árbitro. |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU001 |  |
| Pré-condição: Este caso de uso se inicia quando os atores jogador, técnico, locador, olheiro, fotógrafo ou arbitro escolhe a opção de “Entrar na plataforma”. |  |
| Fluxo Principal 1. O sistema exibe uma página com duas caixas de texto para o e-mail e senha, um botão para entrar e dois links, um para recuperar o acesso e outro para se cadastrar. 2. Os atores fazem login através e-mail e senha cadastrada [RN1] [FA1] 3. O cliente tem acesso ao seu perfil pessoal e a timeline da plataforma. [FE1] |  |
| Fluxo Alternativo [FA1] Fluxo alternativo 1: ocorre quando os atores não são cadastrados - O ator cadastra as seguintes informações: Nome, e-mail, senha e tipo de perfil. - O cliente tem acesso ao seu perfil pessoal e a timeline da plataforma. |  |
| Fluxo de Exceção [FE1] Fluxo Exceção 1: senha ou email não confere com o cadastro Este fluxo ocorre quando e-mail ou senha informados não conferem com o cadastrado no sistema. a. O sistema exibe uma mensagem de credenciais inválidas. b. O fluxo retorna ao passo 1 do fluxo principal. |  |
| Pós-condições: a. O ator realiza o cadastro via plataforma. |  |
| Requisitos: RF001 |  |
| Regras de Negócio: RN001. |  |

| CSU002 – Criar Partida |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Permite que um usuário crie uma nova partida de futebol, definindo local, data, horário e número máximo de jogadores. |
| Ator Primário: | Usuário autenticado (Jogador). |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU002 |  |
| Pré-condição: Usuário deve estar autenticado na plataforma |  |
| Fluxo Principal - O usuário acessa a funcionalidade de criação de partida - O sistema exibe o formulário de criação - O usuário preenche os dados da partida - O usuário confirma a criação - O sistema valida os dados - O sistema cria a partida - O sistema exibe a partida na lista de partidas disponíveis |  |
| Fluxo Alternativo [FA1] Fluxo alternativo 1: Dados obrigatórios não preenchidos - O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos - O sistema exibe mensagem de erro solicitando o preenchimento - O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal [FA2] Dados em formato inválido - O sistema identifica dados inválidos (ex: data no passado, número de jogadores inválido) - O sistema exibe mensagem de erro indicando o problema - O fluxo retorna ao passo 3 do fluxo principal |  |
| Fluxo de Exceção [FE1] Erro ao salvar a partida no sistema Este fluxo ocorre quando há falha interna no sistema ao tentar registrar a partida. a. O sistema exibe mensagem de erro informando falha na criação da partida b. O sistema orienta o usuário a tentar novamente c. O fluxo é encerrado [FE2] Usuário não autenticado Este fluxo ocorre quando o usuário tenta acessar a funcionalidade sem estar autenticado. a. O sistema redireciona o usuário para a tela de login b. O fluxo é encerrado |  |
| Pós-condições: a. A partida é registrada no sistema b. O criador da partida é incluído automaticamente como participante c. A partida passa a ser exibida na lista de partidas disponíveis |  |
| Requisitos: RF002: O sistema deve permitir que usuários autenticados criem partidas de futebol. RF003: O sistema deve validar os dados informados antes de salvar a partida. RF004: O sistema deve incluir automaticamente o criador na lista de jogadores da partida. |  |
| Regras de Negócio: RN001: Uma partida deve possuir um número máximo de jogadores maior que zero. RN002: A data da partida não pode ser anterior à data atual. RN003: O criador da partida é automaticamente incluído como participante. RN004: Uma partida não pode exceder o número máximo de jogadores definidos. |  |

| CSU003 – Entrar em Partida |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Permite que um usuário entre em uma partida disponível, desde que haja vagas. |
| Ator Primário: | Usuário autenticado (Jogador). |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU003 |  |
| Pré-condição: Usuário deve estar autenticado na plataforma |  |
| Fluxo Principal  O ator acessa a lista de partidas disponíveis  O sistema exibe as partidas cadastradas  O ator seleciona uma partida  O sistema exibe os detalhes da partida  O ator clica na opção “Entrar na partida”  O sistema verifica a disponibilidade de vagas  O sistema adiciona o ator à lista de jogadores da partida  O sistema atualiza o número de jogadores da partida  O sistema exibe confirmação de entrada na partida |  |
| Fluxo Alternativo [FA1] Partida já atingiu o limite de jogadores a. O sistema identifica que não há vagas disponíveis b. O sistema exibe mensagem informando que a partida está lotada c. O fluxo é encerrado [FA2] Usuário já está na partida a. O sistema identifica que o ator já faz parte da partida b. O sistema exibe mensagem informando que o usuário já está inscrito c. O fluxo é encerrado |  |
| Fluxo de Exceção [FE1] Erro ao entrar na partida Este fluxo ocorre quando há falha interna ao tentar adicionar o jogador. - O sistema exibe mensagem de erro - O sistema orienta o usuário a tentar novamente - O fluxo é encerrado [FE2] Usuário não autenticado Este fluxo ocorre quando o usuário tenta entrar em uma partida sem estar logado. a. O sistema redireciona o usuário para a tela de login b. O fluxo é encerrado |  |
| Pós-condições: a. O usuário é incluído na lista de jogadores da partida b. O número de jogadores da partida é atualizado c. A vaga disponível é reduzida |  |
| Requisitos: RF005: O sistema deve permitir que usuários entrem em partidas disponíveis. RF006: O sistema deve validar a disponibilidade de vagas antes da entrada. RF007: O sistema deve impedir que usuários entrem mais de uma vez na mesma partida. |  |
| Regras de Negócio: RN005: Um usuário não pode participar da mesma partida mais de uma vez. RN006: O número de jogadores não pode ultrapassar o limite definido na partida. RN007: Apenas usuários autenticados podem entrar em partidas. |  |

| CSU004 – Visualizar Partidas |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Permite que o usuário visualize as partidas disponíveis na plataforma. |
| Ator Primário: | Usuário autenticado (Jogador). |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU003 |  |
| Pré-condição: Usuário deve estar autenticado na plataforma |  |
| Fluxo Principal - O ator acessa a funcionalidade de partidas - O sistema consulta as partidas cadastradas - O sistema exibe a lista de partidas disponíveis - O sistema apresenta informações como: - Título - Local - Data e horário - Número de jogadores - Vagas disponíveis - O ator pode selecionar uma partida para visualizar mais detalhes |  |
| Fluxo Alternativo [FA1] Nenhuma partida disponível a. O sistema identifica que não existem partidas cadastradas b. O sistema exibe mensagem informando que não há partidas disponíveis c. O sistema pode sugerir a criação de uma nova partida |  |
| Fluxo de Exceção [FE1] Erro ao carregar partidas Este fluxo ocorre quando há falha na comunicação com o servidor. a. O sistema exibe mensagem de erro b. O sistema permite que o usuário tente novamente c. O fluxo é encerrado [FE2] Usuário não autenticado Este fluxo ocorre quando o usuário tenta entrar em uma partida sem estar logado. a. O sistema redireciona o usuário para a tela de login b. O fluxo é encerrado |  |
| Pós-condições: a. O usuário visualiza a lista de partidas disponíveis b. O usuário pode interagir com as partidas exibidas |  |
| Requisitos: RF008: O sistema deve exibir todas as partidas disponíveis. RF009: O sistema deve apresentar informações resumidas das partidas. RF010: O sistema deve permitir acesso aos detalhes de cada partida. |  |
| Regras de Negócio: RN008: Apenas partidas ativas devem ser exibidas na lista. RN009: As partidas devem ser ordenadas por data (mais próximas primeiro). RN010: O sistema pode destacar partidas com poucas vagas disponíveis. |  |

| CSU005 – Visualizar Home Inteligente |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Exibe ao usuário uma interface inteligente com partidas recomendadas, priorizando relevância, proximidade e urgência. |
| Ator Primário: | Usuário autenticado (Jogador). |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU005 |  |
| Pré-condição: Usuário deve estar autenticado na plataforma |  |
| Fluxo Principal - O ator acessa a tela inicial (Home) - O sistema identifica o usuário autenticado - O sistema consulta as partidas disponíveis - O sistema aplica critérios de priorização: - Proximidade de data - Quantidade de vagas restantes - Relevância (ex: localização, histórico) - O sistema organiza a exibição em seções: - Partida em destaque (Hero) - Próximas partidas - Partidas quase lotadas - O sistema exibe as partidas organizadas - O ator pode interagir com as partidas (visualizar ou entrar) |  |
| Fluxo Alternativo [FA1] Nenhuma partida disponível - O sistema identifica ausência de partidas - O sistema exibe mensagem informando que não há partidas disponíveis - O sistema sugere a criação de uma nova partida [FA2] Baixa quantidade de partidas a. O sistema identifica poucas partidas disponíveis b. O sistema exibe as partidas sem segmentação avançada c. O fluxo continua normalmente |  |
| Fluxo de Exceção [FE1] Erro ao carregar dados da Home a. O sistema exibe mensagem de erro b. O sistema permite nova tentativa de carregamento c. O fluxo é encerrado [FE2] Usuário não autenticado a. O sistema redireciona para a tela de login b. O fluxo é encerrado |  |
| Pós-condições: a. O usuário visualiza partidas organizadas por relevância b. O usuário pode acessar ou entrar em partidas diretamente |  |
| Requisitos: RF011: O sistema deve exibir uma Home com partidas priorizadas. RF012: O sistema deve destacar partidas com maior urgência. RF013: O sistema deve permitir interação direta com as partidas exibidas. |  |
| Regras de Negócio: RN011: Partidas próximas da data devem ter maior prioridade. RN012: Partidas com poucas vagas devem ser destacadas. RN013: O sistema deve organizar visualmente as partidas em seções. |  |

| CSU006 – Editar Perfil de Jogador |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Permite que o usuário atualize suas informações pessoais, posição, atributos e dados complementares. |
| Ator Primário: | Usuário autenticado (Jogador). |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU006 |  |
| Pré-condição: Usuário deve estar autenticado na plataforma |  |
| Fluxo Principal - O ator acessa a funcionalidade de perfil - O ator seleciona a opção “Editar perfil” - O sistema exibe o formulário de edição - O ator atualiza os dados: - Email - Senha (opcional) - Posição - Pontos fortes - Pontos fracos - Endereço - O sistema calcula automaticamente o overall do jogador - O ator confirma a atualização - O sistema valida os dados - O sistema salva as alterações - O sistema exibe mensagem de sucesso |  |
| Fluxo Alternativo [FA1] Dados inválidos a. O sistema identifica inconsistências nos dados b. O sistema exibe mensagem de erro c. O fluxo retorna ao passo 4 do fluxo principal [FA2] Senha não informada a. O sistema mantém a senha atual b. O fluxo continua normalmente |  |
| Fluxo de Exceção [FE1] Erro ao atualizar perfil a. O sistema exibe mensagem de erro b. O sistema orienta o usuário a tentar novamente c. O fluxo é encerrado [FE2] Usuário não autenticado a. O sistema redireciona para login b. O fluxo é encerrado |  |
| Pós-condições: a. Os dados do usuário são atualizados b. O overall é recalculado com base nos atributos c. O perfil reflete as novas informações |  |
| Requisitos: RF014: O sistema deve permitir edição de perfil do usuário. RF015: O sistema deve calcular automaticamente o overall do jogador. RF016: O sistema deve validar os dados antes de salvar. |  |
| Regras de Negócio: RN014: O overall deve ser calculado com base na posição e atributos do jogador. RN015: Um atributo não pode ser simultaneamente ponto forte e ponto fraco. RN016: O overall deve permanecer dentro de um intervalo válido (ex: 40 a 99). |  |

| CSU007 – Gerenciar Times |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Permite que o usuário crie, visualize, edite e exclua times, além de convidar membros. |
| Ator Primário: | Usuário autenticado (Jogador). |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU007 |  |
| Pré-condição: |  |
| Usuário deve estar autenticado na plataforma. |  |
| Fluxo Principal |  |
| 1. O ator acessa a aba Times. 2. O sistema exibe os times dos quais o usuário faz parte. 3. O ator pode criar um novo time informando nome e descrição. 4. O sistema valida os dados e registra o time. 5. O criador é automaticamente adicionado como membro administrador. 6. O ator pode visualizar detalhes, editar nome/descrição ou excluir o time (somente criador). |  |
| Fluxo Alternativo |  |
| [FA1] Nenhum time encontrado: O sistema exibe mensagem e sugere a criação de um time. [FA2] Dados inválidos: O sistema exibe mensagem de erro e retorna ao formulário. |  |
| Fluxo de Exceção |  |
| [FE1] Erro ao salvar: O sistema exibe mensagem de erro e orienta o usuário a tentar novamente. [FE2] Usuário não autenticado: O sistema redireciona para a tela de login. |  |
| Pós-condições: |  |
| a. Time criado e exibido na lista. b. O criador é definido como administrador. c. O time pode receber convites de membros. |  |
| Requisitos: RF04: O sistema deve permitir criação e gerenciamento de times. RF05: O sistema deve permitir convite de usuários para times. |  |
| Regras de Negócio: RN017: Um time deve possuir pelo menos um administrador responsável. RN018: Apenas o criador pode editar ou excluir o time. RN019: Um usuário não pode pertencer ao mesmo time mais de uma vez. |  |

| CSU008 – Convidar Jogador para Partida |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Permite que o organizador de uma partida convide jogadores cadastrados na plataforma. |
| Ator Primário: | Usuário autenticado (Organizador da partida). |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU008 |  |
| Pré-condição: |  |
| Usuário deve estar autenticado e ser o organizador da partida. |  |
| Fluxo Principal |  |
| 1. O ator acessa os detalhes de uma partida que organizou. 2. O ator seleciona a opção Convidar Jogador. 3. O sistema exibe um campo para informar o e-mail do jogador. 4. O ator informa o e-mail e confirma. 5. O sistema valida se o usuário existe na plataforma. 6. O sistema registra o convite e o disponibiliza para o jogador na aba Partidas. |  |
| Fluxo Alternativo |  |
| [FA1] Jogador já convidado: O sistema informa que o convite já foi enviado. [FA2] Jogador já é participante: O sistema informa que o usuário já está na partida. |  |
| Fluxo de Exceção |  |
| [FE1] E-mail não encontrado: O sistema exibe mensagem informando que o usuário não existe. [FE2] Usuário não autenticado: O sistema redireciona para o login. |  |
| Pós-condições: |  |
| a. Convite registrado e disponível para o jogador convidado. b. Jogador pode aceitar ou recusar o convite. |  |
| Requisitos: RF07: O sistema deve permitir envio de convites para jogadores. RF08: O sistema deve permitir aceitação ou recusa de convites. |  |
| Regras de Negócio: RN020: Apenas o organizador pode convidar jogadores para a partida. RN021: Um jogador não pode ser convidado duas vezes para a mesma partida. RN007: Apenas usuários autenticados podem participar de partidas. |  |

| CSU009 – Publicar Post na Rede Social |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Permite que o usuário publique mensagens no feed social da plataforma e interaja com posts de outros usuários. |
| Ator Primário: | Usuário autenticado. |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU009 |  |
| Pré-condição: |  |
| Usuário deve estar autenticado na plataforma. |  |
| Fluxo Principal |  |
| 1. O ator acessa a aba Social. 2. O sistema exibe o feed com posts recentes. 3. O ator digita uma mensagem (máx. 280 caracteres) no campo de publicação. 4. O ator confirma a publicação. 5. O sistema valida o conteúdo. 6. O sistema registra o post e o exibe no topo do feed. 7. O ator pode curtir posts de outros usuários. |  |
| Fluxo Alternativo |  |
| [FA1] Campo vazio: O sistema impede a publicação e exibe mensagem de erro. [FA2] Texto acima do limite: O sistema limita a entrada a 280 caracteres. |  |
| Fluxo de Exceção |  |
| [FE1] Erro ao publicar: O sistema exibe mensagem de erro e orienta a tentar novamente. [FE2] Usuário não autenticado: O sistema redireciona para o login. |  |
| Pós-condições: |  |
| a. Post publicado e exibido no feed em ordem cronológica inversa. b. Outros usuários podem visualizar e curtir o post. |  |
| Requisitos: RF11: O sistema deve permitir criação de posts. RF12: O sistema deve permitir curtidas e comentários em posts. |  |
| Regras de Negócio: RN022: Um post não pode ultrapassar 280 caracteres. RN023: Apenas o autor pode excluir seu próprio post. RN024: Qualquer usuário autenticado pode curtir ou descurtir um post. |  |

| CSU010 – Sortear Times Balanceados |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Permite que o organizador sorteie automaticamente dois times equilibrados com base no overall dos jogadores confirmados. |
| Ator Primário: | Usuário autenticado (Organizador da partida). |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU010 |  |
| Pré-condição: |  |
| Usuário deve ser o organizador da partida e a partida deve ter ao menos 2 participantes confirmados. |  |
| Fluxo Principal |  |
| 1. O ator acessa os detalhes de uma partida que organizou. 2. O ator seleciona a opção Sortear Times. 3. O sistema exibe uma mensagem de confirmação com o número de participantes. 4. O ator confirma. 5. O sistema ordena os jogadores por overall (maior para menor). 6. O sistema distribui os jogadores alternadamente entre Time A e Time B (snake draft). 7. O sistema exibe os dois times com nome e overall de cada jogador. |  |
| Fluxo Alternativo |  |
| [FA1] Menos de 2 participantes: O sistema informa que não há jogadores suficientes para o sorteio. |  |
| Fluxo de Exceção |  |
| [FE1] Erro ao sortear: O sistema exibe mensagem de erro. [FE2] Usuário não é organizador: O botão de sorteio não é exibido. |  |
| Pós-condições: |  |
| a. Time A e Time B formados com jogadores distribuídos de forma balanceada. b. Resultado exibido na tela de detalhes da partida. |  |
| Requisitos: RF10: O sistema deve permitir sorteio automático de times balanceados. |  |
| Regras de Negócio: RN025: O sorteio deve usar o overall de cada jogador como critério de distribuição. RN026: Apenas o organizador pode acionar o sorteio. RN027: Os times devem ser distribuídos pelo método snake draft para garantir equilíbrio. |  |

| CSU011 – Excluir Conta de Usuário |  |
| --- | --- |
| Sumário: | Permite que o usuário exclua permanentemente sua conta da plataforma. |
| Ator Primário: | Usuário autenticado. |
| Ator Secundário: Sistema |  |
| Casos de Uso Associados: CSU011 |  |
| Pré-condição: |  |
| Usuário deve estar autenticado na plataforma. |  |
| Fluxo Principal |  |
| 1. O ator acessa a aba Perfil. 2. O ator rola até o final da tela e seleciona Excluir conta. 3. O sistema exibe um diálogo de confirmação com aviso sobre a irreversibilidade da ação. 4. O ator confirma a exclusão. 5. O sistema remove o registro do usuário do banco de dados. 6. O sistema invalida o token JWT. 7. O sistema redireciona para a tela de login. |  |
| Fluxo Alternativo |  |
| [FA1] O ator cancela no diálogo: O sistema fecha o diálogo e nenhuma ação é realizada. |  |
| Fluxo de Exceção |  |
| [FE1] Erro ao excluir: O sistema exibe mensagem de erro e orienta a tentar novamente. [FE2] Token inválido: O sistema redireciona para o login. |  |
| Pós-condições: |  |
| a. Conta excluída permanentemente. b. Token invalidado. c. Usuário redirecionado para o login. |  |
| Requisitos: RF03: O sistema deve permitir edição e exclusão de perfil de usuário. |  |
| Regras de Negócio: RN028: A exclusão de conta é irreversível. RN029: O usuário deve confirmar a ação antes da exclusão definitiva. RN030: Ao excluir a conta, todos os dados do usuário devem ser removidos do sistema. |  |

Modelo de Dados

O sistema utilizará um banco de dados MongoDB, um banco de dados NoSQL orientado a documentos.

O MongoDB permite maior flexibilidade no armazenamento de dados e facilita a modelagem de entidades relacionadas ao sistema.

As principais entidades do sistema incluem:

- Usuários

- Times

- Partidas

- Quadras

- Posts

- Comentários

O sistema implementará operações completas de CRUD (Create, Read, Update e Delete) para manipulação dessas entidades.

Especificação da Arquitetura do Software

Diagrama de Arquitetura

O sistema seguirá uma arquitetura cliente-servidor em três camadas, composta por:

- Camada de apresentação (Frontend)
Responsável pela interface do usuário e interação com o sistema.

- Camada de aplicação (Backend)
Responsável pela lógica de negócio, autenticação, controle de partidas, times e estatísticas.

- Camada de dados (Banco de Dados)
Responsável pelo armazenamento e persistência das informações do sistema.

Ecossistema da Solução

Apresentar uma figura que represente a o ecossistema de software com os relacionamentos do sistema, banco de dados, APIs, servidores cloud etc. Descrever essa figura também, informando a responsabilidade de cada elemento na arquitetura e relacionamentos.

O ecossistema do sistema inclui diversos componentes que trabalham em conjunto.

Principais elementos do ecossistema:

- Aplicativo Mobile Android (Frontend)

- API REST (Backend)

- Banco de dados MongoDB

- Servidor de aplicação Node.js

- Controle de versão Git/GitHub

A aplicação frontend se comunica com o backend por meio de requisições HTTP para a API REST, responsável por processar as regras de negócio e persistir os dados no banco de dados.

Tecnologias Utilizadas

| Tecnologia | Categoria | Função no Projeto |
| --- | --- | --- |
| JavaScript | Linguagem de Programação | Base para desenvolvimento do sistema |
| React Native + Expo | Framework Mobile | Desenvolvimento do aplicativo mobile Android |
| Node.js | Backend | Execução da API do sistema |
| Express.js | Framework Backend | Estruturação da API REST |
| MongoDB | Banco de Dados NoSQL | Armazenamento dos dados |
| Mongoose | ODM | Modelagem de dados no MongoDB |
| JWT | Autenticação | Controle de acesso de usuários |
| Git + GitHub | Versionamento | Controle de versão do código |
| TypeScript | Linguagem Backend | Tipagem estática e segurança no backend |
| Render | Infraestrutura Cloud | Hospedagem do backend em produção |
| EAS Build (Expo) | Build Mobile | Geração do APK para Android |
| Figma | Design | Prototipação das telas |

Anexos/Apêndices